# MĚSTO NYMBURK

## Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk 288 28

Odůvodnění

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

VZ_NBK_051_2014_18

- Nymburk - Regenerace panelového sídliště Drahelice,

III.etapa  - Rekonstrukce ulice gen. A. Sochora

dle § 156 zákona č. 137/006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

A) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

1. Údaje podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

1.1.	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny :

Cílem realizace III. etapy regenerace panelového sídliště Nymburk – Drahelice je  rekonstrukce ulice gen. A. Sochora, navazující na ulici Letců R.A.F., realizovanou v předchozích etapách I a II.  Jedná se o úpravu a rozšíření stávajících zpevněných ploch (vozovek, účelových a obslužných komunikací, parkovacích stání), vybudování nových chodníků, odvodnění zpevněných ploch, úpravu stávajících a nově vzniklých zelených ploch, výměnu a rozšíření veřejného osvětlení a navržení nového městského mobiliáře. Součástí rekonstrukce je i nové dopravní značení. Při celkové rekonstrukci je kladen důraz na vytvoření bezpečných a bezbariérových tras v ulici. III. etapa regenerace panelového sídliště  Nymburk - Drahelice plně navazuje na předchozí dvě etapy, realizované v roce 2012 a 2013.

1.2.	Popis předmětu veřejné zakázky :

Stavba bude prováděna v jedné etapě s dělením na tři stavební objekty.

SO 101 – Komunikace

Příprava staveniště

Představuje sejmutí travního drnu a humózní vrstvy pod nově navrhovanými plochami, vybourání stávajících zpevněných ploch určených k odstranění, zemní práce do úrovně zemní pláně, vybourání stávajících uličních vpustí, demontáž dopravních značek a zemní práce pro konstrukce vozovek, chodníků a technické infrastruktury.

Komunikace

Komunikace jsou jednopruhé  i dvoupruhé v šíři 3,5 až 6,0m. Příčný sklon komunikací je střechovitý 2% směrem k vodícím páskům. Celá oblast je řešená jako bezbariérová se sníženými obrubami na  křížení trasy chodců s vozovkou. U snížených obrub na přechodech a místech pro přecházení budou osazeny varovné a signální pásy pro bezpečný pohyb osob se zrakovým postižením. Na komunikace navazují parkovací stání. Povrchy komunikací budou provedeny ze zámkové dlažby. Celková kapacita navržených parkovacích míst je 96, z toho 6 míst pro zdravotně a tělesně postižené. Povrch parkovacích míst je z betonové zatravňovací dlažby. Odvodnění parkovacích stání bude zajištěno vsakováním do zatravňovací dlažby. Odvodnění vozovek a zpevněných ploch je řešeno do stávajících výškově upravených a nových uličních vpustí do kanalizace. Plocha pro pěší bude vyřešena novými chodníky o šíři 2,0m. Materiálové řešení je z betonových dlažeb. Odvodnění chodníků bude zajištěno pomocí příčných a podélných sklonů do zelených pásů nebo na přilehlé plochy komunikace. Je rovněž navrženo nové dopravní značení a nový městský mobiliář. Mobiliář je jednoduchý, z ušlechtilých materiálů (dřevo, ocel, nerez).

SO 401 Veřejné osvětlení

Bude vyřešeno nové osvětlení chodníků a komunikací včetně potřebné kabeláže. Navržené osvětlení splňuje požadavky na stupeň osvětlení ME5 u vozovek a S4 u chodníků. Osvětlení bude provedeno uličními svítidly, instalovanými na krátkých výložnících na bezpaticových stožárech o výši 8,0m. Osvětlení přechodů pro chodce bude provedeno svítidly se speciální charakteristikou vyzařování a odlišnou barvou světla na výložnících a stožárech o výši 6,0m.

SO701 Úprava území – sadové úpravy

Pro stavbu chodníků bude třeba vykácet 8 vzrostlých smrků. Další stromy v blízkosti chodníků musí být odborně ošetřeny, aby byla zajištěna průchozí výška. Nově bude řešena náhradní výsadba za vykácené stromy.

Dále bude provedeno ozelenění stavbou dotčených zelených ploch s doplněním humózní vrstvy, odplevelením a založením nového trávníku.

1.3.	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele :

Realizací předmětu veřejné zakázky dojde k pokračování celkové regenerace panelového sídliště Nymburk - Drahelice. Budou nahrazeny stávající nevyhovující zpevněné betonové plochy ze 70. let minulého století s navýšením počtu parkovacích stání, výstavbou nových chodníků a celkovým rozšířením zelených ploch. Tím budou naplněny základní potřeby zadavatele na zvýšení bezpečnosti chodců a zkvalitnění životního prostředí obyvatel.

1.4.	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky :

Zadavatel předpokládá zakázku zahájit v 06/2014 a zrealizovat do 11/2014.

2. Popis rizik související s plněním veřejné zakázky

Za účelem rekonstrukce komunikací nebyly provedeny geologické a hydrogeologické průzkumy.

Pro odvod dešťových vod budou sice využity stávající kanalizační vpusti a spádování zpevněných povrchů do zelených pásů, ale není zcela jasné, jak se bude chovat z dlouhodobého hlediska dešťová voda prosakující do kladecí vrstvy, přes položenou dlažbu na stávající lité betony. První zkušenosti ze zimního období 2012 až 2013 (I. etapa regenerace sídliště) a 2013 – 2014 (II. etapa regenerace sídliště) však ukazují, že navržený způsob úpravy vozovek s použitím zámkové dlažby, položené do kladecí vrstvy na stávající lité betony se osvědčil.

B) Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační požadavky

Veřejný zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pouze předložení tří osvědčení od objednatelů pro zakázku obdobného charakteru v min. výši 5,55 mil. Kč bez DPH za každou stavbu, a to plně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

C) Odůvodnění vymezení obchodních podmínek

Zadavatel neposkytne zálohy.

Uchazeč doplní do předloženého návrhu smlouvy o dílo pouze požadované údaje a přiloží měsíční harmonogram provedení díla, měsíční platební (fakturační) kalendář a oceněný soupis prací, dodávek a služeb.

Vítězný uchazeč je povinen v rámci součinnosti dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách předložit pojistnou smlouvu dle zadávací dokumentace.

D) Odůvodnění vymezení technických podmínek

V zadávacích podmínkách nebyly vymezeny nad rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci.

E) Odůvodnění stanovení základního hodnotícího kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH s vahou 100%, tj. za celý rozsah plnění veřejné zakázky v Kč.