### Smlouva o dílo č.........................

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bank. spojení:

telefon:

e-mail:

statutární zástupce:

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

oprávněnost jednat ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:	Město Nymburk

sídlo:		Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk

IČ:		00239 500

DIČ:		CZ00239 500

bank.spojení:	ČS, a.s., č.účtu: 27 – 0504359359/0800

telefon:		325 501 111

fax		          325 501 256

e-mail:		mail@meu-nbk.cz

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Mach Ph.D. – starosta města

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic

Zuzana Nekovářová – investiční referent

(dále jen objednatel)

II . Předmět plnění a rozsah díla

1. Předmět díla:

Realizace projektové dokumentace

„Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe“

2. Rozsah díla je:

a) zajištění veškerých průzkumů, potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (průzkum stávajících inženýrských sítí atd.). Za rozsah provedených průzkumů ručí Zhotovitel.

b) vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, včetně všech příslušných souvisejících profesí, zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených subjektů a orgánů státní správy včetně zajištění příslušného rozhodnutí stavebního úřadu v rámci společného územního a stavebního řízení na základě plné moci vydané Objednatelem.

c) vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v obsahu a rozsahu podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, a dále v rozsahu dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, s podrobným položkovým rozpočtem prací s uvedením použitého ceníku a výkazem výměr. V případě ocenění některých prací tzv. „soubornými cenami“ budou tyto položky ve výkazu výměr specifikovány tak, aby jejich ocenění zhotovitelem stavebních prací nemohlo být zaměnitelné nebo nepřesné. Výkaz výměr pro výběr zhotovitele stavebních prací v členění na jednotlivé objekty, části a provozní celky. Tato projektová dokumentace bude sloužit pro zhotovitele stavby.

d) součinnost s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě projektové dokumentace.

e) všechny stupně projektové dokumentace budou průběžně konzultovány s Objednatelem, dotčenými orgány a osobami na společných jednáních v sídle Objednatele.

f) všechny stupně projektové dokumentace budou předány v požadovaném počtu šesti listinných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF, DWG, XLS(x), popř. jiném vhodném formátu předem schváleným Objednatelem, na digitálním nosiči.

g) projektová dokumentace musí být vypracována v souladu se studií Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe, zpracovanou firmou NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, v květnu 2018.

DSP i DZS budou vypracovány zejména v souladu s požadavky zákonů:

- č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění

- č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek) v platném znění

a vyhlášek:

- č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb) v platném znění

- č. 309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění

- č. 230/2012 Sb. (upravující podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), v platném znění

III. Čas plnění

Termín zahájení prací:		datum zveřejnění SOD v registru smluv

- Termín dokončení díla:	1/ zhotovení PD ve stupni „Projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení“nejpozději do 5 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo.

- 2/ zhotovení PD ve stupni „Projektová dokumentace pro provádění stavby“ nejdéle do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

IV. Cena dodávky

Cena za dílo je stanovena v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH, s tím, že se jedná

o cenu konečnou za celé dílo.

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení

| Cena díla v členění |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | Sazba DPH | Výše DPH | Cena vč. DPH |
|  |  | 21 % |  |  |

Dokumentace pro provádění stavby (zadávací dokumentace dle Vyhl.230/2012 Sb.)

| Cena díla v členění |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | Sazba DPH | Výše DPH | Cena vč. DPH |
|  |  | 21 % |  |  |

Cena díla celkem

| Cena díla celkem v členění |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | Sazba DPH | Výše DPH | Cena vč. DPH |
|  |  | 21 % |  |  |

Cena zahrnuje i veškerá autorská práva zhotovitele, tj. výhradní licenci k použití díla, či jeho jednotlivých částí, kteroužto zhotovitel objednateli poskytuje bez jakéhokoliv omezení.

V. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací.

2. Fakturace za dílo bude provedena po odevzdání kompletního díla na adrese objednatele. Výše fakturace bude do 90% ceny díla.

3. Z celkové částky díla (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí stavebního úřadu (čl. II/2/e).

4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI. Smluvní pokuty

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu dokončení díla či jeho části řádně a včas, z důvodů nikoliv na straně objednatele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání díla se sjednává ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

VII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost při zajišťování projekčních podkladů, souvisejících s realizací díla.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s rozhodnutím správních orgánů a organizací, případně respektovat jejich požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.

3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou.

IX. Předání a převzetí díla

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 3 dny předem.

2. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel a zhotovitel.

3. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. V případě, že se smluvní strany nedohodnou smírnou cestou, bude každý spor vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodován s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

X. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.

2.  Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.

3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.

2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla.

2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve skluzu s úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti.

3. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.

4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

XIII. Ostatní ujednání

1. Změny či doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

2. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č.106/1999 Sb.

3. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně dodatků a příloh, jsou smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž obsah této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Tento souhlas se týká i takových údajů, jejichž

ochrana je regulována předpisy na ochranu osobních údajů (zejm. zák. č. 101/2000 Sb.), tzn. i osobních a citlivých údajů, včetně podoby podpisu. Účastníci této smlouvy dávají zároveň tímto městu Nymburk svůj výslovný souhlas ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence této smlouvy a zpřístupnění obsahu této smlouvy veřejnosti.

4. Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004Sb., o DPH a výši daně je povinen přiznat zhotovitel.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele, schváleného usnesením Rady města Nymburka č.      ze dne

Za zhotovitele:			                              Za objednatele:

V                  , dne	 		        	         V Nymburce, dne

……………………………………	                          ………………………………...

zhotovitel				                    Ing. Tomáš Mach Ph.D.

starosta