Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**uzavřená mezi:**

**Nemocnice Nymburk s.r.o.**

Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk

Zastoupená: Mgr. Nelou Gvoždiakovou, jednatelkou

IČO / DIČ: 28762886 / CZ28762886

#### Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

#### Číslo účtu: 107-7705330247/0100

#### Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Mgr. Nela Gvoždiaková, jednatelka

#### Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Barbora Šimůnková, technicko-provozní náměstek

(dále jen „Zadavatel“)

**Název:**

Sídlo:

Zastoupená:

IČO / DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněná osoba ve věcech smluvních:

Oprávněná osoba ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

a

společně též „smluvní strany“

Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne [\*] (dále jen „Nabídka“) – příloha č. 2 této smlouvy, podaná ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: **„Projektové práce – Rekonstrukce lékařských pokojů, skladových a technických prostor Nemocnice Nymburk, s.r.o.“** ev. č. VZ06/2020, (dále jen „Veřejná zakázka“). Technická specifikace díla, Nabídka Zhotovitele a Zadávací dokumentace veřejné zakázky tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její přílohy č. 1, č. 2 a č. 3.

**Čl. I.**

**Předmět plnění**

1. Zhotovitel se v souladu s podmínkami této smlouvy zavazuje zhotovit pro Zadavatele na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaných termínech vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) dle technické specifikace Zadavatele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
2. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupních projektové dokumentace:
3. návrh stavebně-architektonického řešení (STS), včetně vizualizace prostor recepce, plánované přístavby recepce a statického posudku této přístavby,
4. PD pro realizaci stavby a PD výběr zhotovitele stavebních prací (DZS) – včetně požadovaných výkazů výměr, PD interiéru a PD jednotlivých profesí definovaných v příloze č. 1 této smlouvy - Technická specifikace,
5. zajištění autorského dozoru při následné realizaci stavby (RDS) v místě adresy Zadavatele.
6. Zhotovitel projektové dokumentace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejícími předpisy, zejména s:
7. vyhláškou č. 169/2016 Sb. ostanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění, zejména pak dle odstavce 1 § 2 (dále jen „dokumentace pro zadání stavebních prací“) určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr,
8. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění vyhlášek č. 62/2013 Sb., č. 405/2017 Sb. v platném znění;
9. vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění vyhlášek č. 458/2012 Sb., č. 13/2018 Sb. v platném znění;
10. vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č.20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb. v platném znění;
11. vyhláškou 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. v platném znění;
12. vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění vyhlášek č. 20/2012 Sb., č. 323/2017 Sb.;
13. zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče v platném znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.;
14. Zhotovitel se zavazuje vytvořit dílo pro Zadavatele v rozsahu:
15. zabezpečení vstupních podkladů a fáze předprojektové přípravy – návrh stavebně-architektonického řešení stavby,
16. technická a průvodní zpráva,
17. stavebně-technický průzkum,
18. situační plánek,
19. projektová dokumentace silnoproudých elektroinstalací, včetně napojení na náhradní zdroj elektrické energie,
20. projektová dokumentace slaboproudých elektroinstalací, vytvoření nových rozvodů, které budou kompatibilní se stávajícími rozvody, součástí budou telefonní zásuvky, síťové zásuvky, strukturovaná kabeláž, EPS,
21. projektová dokumentace rozvodů ZTI,
22. projektová dokumentace topení – nutnost kompatibility s externím poskytovatelem služeb vytápění areálu nemocnice,
23. projektová dokumentace interiéru – povrhy, včetně vestavěného nábytku, regálových systémů skladů a zařizovacích předmětů které budou popsány a graficky znázorněny v PD realizace stavby,
24. slepý výkaz výměr, dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. v platném znění,
25. položkový rozpočet oceněný dle ceníků URS - Zadavatel požaduje, aby jednotlivé části rozpočtu byly oceněny zvlášť po jednotlivých provozech (zvlášť lékařské pokoje, skladové a technické místnosti) a jednotlivých typech profesí (zvlášť zednické práce, elektroinstalační práce, instalatérské práce, apod.), položkový rozpočet předá Zhotovitel pouze Zadavateli, náklady musí být členěny na investiční a neinvestiční dle zákona o daních z příjmů,
26. autorský dozor pro realizaci stavby v rozsahu max. 20 hodin v místě adresy Zadavatele,
27. harmonogram stavebních prací.
28. V celé řešené oblasti navrhne Zhotovitel nové rozvody TZB, včetně příslušných PD pro následnou samostatnou instalaci těchto celků (například prostupy v konstrukcích, rozvody medií, prostorové rezervy v instalačních šachtách, apod.). Zhotovitel se při projektování zavazuje zachovat kompatibilitu se stávajícími technologiemi, pokud toto bude možné.
29. Projektová dokumentace bude zpracována:

a) dle zadávací dokumentace, technické specifikace a připomínek Zadavatele k návrhu projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem,

b) s ohledem na specifika dané stavby – tj. skladové a technické prostory.

7. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se Zadavatelem při vypsání výběrového řízení na výběr zhotovitele pro realizaci stavby, a to zejména při zpracování odpovědí na dotazy účastníků výběrového řízení, posouzení nabídek v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek, služeb, apod.

1. Výkon autorského dozoru po dobu realizace dodávky a zhotovování stavby, dle projektů zpracovaných Zhotovitelem, a to až do předání prací Zadavateli. Autorský dozor bude vykonáván v plánovaném rozsahu maximálně 20 hodin v místě adresy Zadavatele. Kontrola provádění stavebních činností z hlediska technického a technologického. Poskytování vysvětlení při zpracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitele stavby potřebných pro plynulost výstavby, a to všem dotčeným účastníkům stavby. Pravidelná účast na všech kontrolních dnech stavby s oprávněním zápisu do stavebního deníku. Poskytování písemných stanovisek k požadavkům na změny stavby, popř. záměny materiálů na vyžádání Zadavatele, a to nejpozději do tří pracovních dní od doručení e-mailové žádosti. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, pokud bude jeho činnost vyžadována, a spolupráce s technickým dozorem při sestavování kontrolních nákladů stavby či posuzování změnových listů. Popřípadě výkon dalších činností souvisejí s výkonem autorského dozoru dle stavebního zákona.
2. Zadavatel požaduje po Zhotoviteli také spolupráci při projednání dalších okolností výstavby (zábory pozemku, umístění zařízení staveniště, atd.).
3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
4. Je odborným zhotovitelem pro řádné splnění předmětu smlouvy,
5. obdržel plánky budov, jichž se bude PD týkat,
6. veškeré své požadavky na Zadavatele uplatnil v této smlouvě,
7. jsou mu známy veškeré podmínky pro řádné provedení díla dle této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě, vlastnostech a standardech platných pro projektování stavby a technologických rozvodů v objektech pro skladové a technické využití, včetně všech případných odsouhlasených změn díla a jeho částí dle zadávací dokumentace a připomínek Zadavatele k návrhu PD zpracované Zhotovitelem a v rozsahu platné legislativy vztahující se k předmětu veřejné zakázky.
9. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platným pojištěním odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou činností, s pojistným plněním odpovídajícím hodnotě nejméně 2 000 000 Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu provádění díla a běhu záruky. Doklad o pojištění zhotovitele bude přílohou č. 4 této smlouvy.
10. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla nebo vady hotového projektu nebo v důsledku porušení této smlouvy Zadavateli škoda, je Zhotovitel povinen, kromě bezplatného odstranění vady, tuto škodu Zadavateli nahradit.
11. Zhotovitel není oprávněn poskytnout PD jiné osobě než Zadavateli. Přenechání projektu třetí osobě jiné, než je Zadavatel, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
12. Architektonické a výtvarné řešení stavby a interiéru je autorským dílem, které vytvořil [\*].
13. Zadavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. II této smlouvy.
14. Zhotovitel a Zadavatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy prostřednictvím těchto adres:

Kontaktní e-mail zhotovitele: [\*]

Kontaktní e-mail Zadavatele: simunkova.barbora@nemnbk.cz

1. Zadavatel požaduje, aby zpracovaná dokumentace byla členěna takto:

|  |  |
| --- | --- |
| **Č.P.** | **POLOŽKA** |
| 1 | stavebně-architektonické řešení stavby (STS) |
| 2 | dodání DZS a RDS - spolu s položkovým rozpočtem a slepým výkazem výměr včetně PD interiéru |
| 3 | autorský dozor |

**Čl. II.**

**Cena**

Cena díla zhotoveného dle této smlouvy činí:

Celková cena bez DPH činí: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kč

Zákonná DPH 21 % činí: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kč

Celková cena včetně DPH činí: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kč

a je vytvořena na základě cenové nabídky, která je **přílohou č. 2** této smlouvy. Uvedená cena je závazná a úplná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění dle této smlouvy a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

V ceně díla je zahrnuta jeho forma a počty vyhotovení projektu uvedené v čl. V této smlouvy.

**Čl. III.**

**Místo a doba plnění**

1. Místem plnění je sídlo Zadavatele.
2. Zhotovitel předá Zadavateli předmět plnění dle následujícího harmonogramu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Fáze PD** | **Termín** |
| stavebně-technický průzkum místa stavby, návrh stavby, včetně dodání a odsouhlasení STS | do 1 týdne od účinnosti smlouvy |
| dodání DZS a RDS – spolu s položkovým rozpočtem a slepým výkazem výměr, včetně PD interiéru | do 4 týdnů od odsouhlasení STS |
| autorský dozor | předpoklad srpen 2020 – říjen 2020 |

1. Přesný termín předání díla je Zhotovitel povinen nahlásit Zadavateli na kontaktní e-mail nejméně 3 pracovní dny předem. Přesný termín předání díla bude následně potvrzen a písemně odsouhlasen Zadavatelem.
2. Předmět plnění se považuje podle této smlouvy za splněný, pokud dílo bylo:

* řádně a bez vad předáno, včetně příslušné dokumentace,
* protokolárně převzato Zadavatelem v místě jeho sídla formou zápisu o předání a převzetí.

1. Po předání díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:

* označení – protokol o předání a převzetí díla,
* název a sídlo Zhotovitele a Zadavatele,
* označení smlouvy o dílo,
* datum předání,
* seznam předaných dokladů.

1. Protokol o předání a převzetí díla podepíší zástupci obou smluvních stran ve věcech technických dle této smlouvy, přičemž podpisem zápisu o předání a převzetí dochází k převzetí a předání díla. Zadavatel je oprávněn uplatnit připomínky k předanému dílu písemně do 3 pracovních dní od převzetí díla. Pokud tak Zadavatel neučiní, dochází ke splnění předmětu plnění.

**Čl. IV.**

**Platební podmínky**

1. Zadavatel neposkytuje finanční zálohy.
2. Zhotovitel vyúčtuje Zadavateli cenu díla jedním daňovým dokladem (vyjma autorského dozoru) po úplném a řádném provedení, předání a převzetí poslední části díla. Autorský dozor vyúčtuje Zhotovitel Zadavateli po předání stavby zhotovitelem stavebních prací.
3. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v hlavičce této smlouvy.
4. Lhůta splatnosti vystavené faktury je 30 dnů od doručení Zadavateli.
5. Doručení faktury provede Zhotovitel osobně nebo emailem na kontaktní spojení Zadavatele dle této smlouvy nebo prostřednictvím držitele poštovní licence.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
   * označení plátce,
   * předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
   * odkaz na smlouvu o dílo,
   * vlastnoruční podpis vystavitele.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Zadavatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Zadavatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Zadavatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
8. Povinnost Zadavatele zaplatit je splněna dnem odepsání z účtu Zadavatele. V případě opožděné platby je Zadavatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
9. Zadavatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený v této smlouvě nebo pokud je prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Zadavateli podle této smlouvy.
10. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti všech dosud neuhrazených faktur a lhůta splatnosti počíná znovu běžet dnem následujícím po splnění závazků Zhotovitele.

**Čl. V.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zadavatel se zavazuje, že po dobu provádění Díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu součinnost spočívající zejména v předání nutných doplňujících podkladů, které jsou v držení nebo pravomoci Zadavatele vyžádaných Zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Zadavatel ve lhůtě sjednané se Zhotovitelem. Zadavatel poskytne Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že Zadavatel disponuje pouze plánky ve formátu .pdf. Zaměření stávajícího stavu provede Zhotovitel v rámci stavebně-technického průzkumu.
2. Zadavatel umožní Zhotoviteli prohlídku místa, kde má být provedena stavba dle projektové dokumentace, a umožní mu provedení potřebných průzkumů, zkoušek a kontrol.
3. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že ve výše uvedených prostorách proběhne před zahájením projektových prací návrh stavebně-architektonického řešení a stavebně-technický průzkum, který jednoznačně prokáže možnost realizovat stavbu. Návrh i průzkum budou probíhat za provozu, a proto bude nezbytně nutné včasné informování o prováděných pracích s následným uvedením prostor do původního stavu (například po provedení průzkumných sond). V rámci návrhu řešení i průzkumu budou rovněž zjištěny rozvody ZTI, topení, silnoproudé a slaboproudé rozvody.
4. Projektová dokumentace musí reagovat na skutečnost, že zbývající prostory budovy musí být vždy využitelné s ohledem na stávající provoz.
5. Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu díla a termín jeho provedení. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Zadavatele.
6. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny oprávněné osoby Zadavatele ve věcech technických při provádění díla. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Zadavatele jsou nesprávné či z hlediska realizace akce neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět Zadavatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z pokynů navržených Zadavatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je zhotovitel povinen na takovýto rozpor Zadavatele písemně upozornit a předložit Zadavateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy Zadavatele. Takové řešení musí Zadavatel písemně schválit.
7. Projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavebních prací, realizační projektovou dokumentaci, včetně projektových dokumentací jednotlivých souvisejících profesí a interiéru zpracuje Zhotovitel v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. a níže uvedených podmínek:
8. V rámci návrhu stavebně-architektonického řešení a stavebně-technického průzkumu prověří možnost realizace stavby na základě požadavků Zadavatele. Zhotovitel po dokončení průzkumu předloží jeho výsledek Zadavateli a před zahájením prací na dalších částech PD svolá jednání se Zadavatelem. Z tohoto jednání bude vyhotoven zápis, jehož protokol vyhotoví Zhotovitel. Odsouhlasení Zadavatele bude vyjádřeno jeho podpisem a razítkem. Tento protokol bude následně přiložen k faktuře.
9. Zhotovitel projedná návrh konečného projektu se všemi zainteresovanými (Zadavatelem určenými) partnery Zadavatele, a to se zápisem. K připomínkám jednotlivých složek se Zhotovitel vyjádří a to, zda budou do konečného řešení zapracovány, projedná se Zadavatelem, který v případě potřeby přizve k jednání partnery, kteří připomínky vznesli. Osoby určené k projednání sdělí své připomínky nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení návrhu projektu. V případě, že uchazeč obdrží připomínky po této lhůtě, prodlužuje se o délku prodlení lhůta k předání díla.
10. Na závěr prací, před dokončením čistopisu projektové dokumentace, musí být PD projednána a odsouhlasena Zadavatelem. O projednání bude vyhotoven zápis. Projednání zajistí a protokol vyhotoví Zhotovitel. Odsouhlasení Zadavatele bude vyjádřeno jeho podpisem a razítkem. Tento protokol bude následně přiložen k faktuře.
11. Jednotlivé stupně PD je Zhotovitel povinen předat v následující podobě:
    * PD pro výběr zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby v počtu 8 paré v tištěné podobě. PD bude rovněž předána v digitální podobě na USB disku – výkresy ve formátu .dwg a .pdf, včetně všech výše popsaných náležitostí.
    * Změny stavby budou zaznamenány digitálně a předány Zadavateli na disku USB - výkresy ve formátu .dwg a .pdf, včetně všech výše popsaných náležitostí. Předána budou i 4 vytištěná paré.
    * Na vyžádání Zadavatele zajistí Zhotovitel vícetisky za cenu dle skutečných, v místě a čase obvyklých nákladů.

**Čl. VI.**

**Záruky**

1. Zhotovitel přejímá záruku za předmět plnění podle této smlouvy. Záruční doba na předmět plnění činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí kompletního dokončeného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady díla odstranit nejpozději do 5 pracovních dní od výzvy, která musí být provedena písemnou formou (emailem) na výše uvedenou elektronickou adresu Zhotovitele.
3. V případě, že bude projektová dokumentace obsahovat chybu, resp. chyby, které budou mít za následek navýšení nákladů na realizaci stavby, tyto navýšené náklady uhradí Zadavateli Zhotovitel.
4. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodu 2 toho článku smlouvy, nebo pokud Zhotovitel před uplynutím této lhůty oznámí Zadavateli, že vady či nedodělky neodstraní, má Zadavatel právo objednat odstranění vady díla u jiného dodavatele s tím, že Zhotovitel je povinen Zadavateli uhradit náklady na odstranění reklamované vady takto vynaložené a to do 14 dnů ode dne vyúčtování. Odstranění vady díla způsobem popsaným v tomto bodu nemá vliv na záruku poskytnutou Zhotovitelem dle této smlouvy.
5. V případě, že Zhotovitel neuzná reklamovanou vadu, rozhodne o oprávněnosti reklamace nezávislá třetí osoba, určená na základě dohody Zadavatele a Zhotovitele. Náklady na tuto supervizi ponese strana, jejíž nároky nebudou uznány.

**Čl. VII.**

**Smluvní pokuta a úrok z prodlení**

1. Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s řádným a/nebo včasným plněním podle této smlouvy, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu:

* Za každý, byť započatý kalendářní den prodlení se splněním předmětu plnění dle této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění dle čl. II této smlouvy.
* Za každý započatý kalendářní den, o který bude překročena lhůta k odstranění vady od nastoupení k jejich odstranění ve výši 500 Kč za každou vadu. Bude-li tato lhůta překročena z důvodů, které Zhotovitel nezavinil, je Zadavatel oprávněn smluvní pokutu prominout na základě písemné žádosti Zhotovitele.

1. Splatnost smluvních pokut a úroků je 14 dní od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
2. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši. Smluvní strany tímto výslovně vylučuji použití § 2050 občanského zákoníku.

**Čl. VIII.**

**Prohlášení zhotovitele k právům duševního vlastnictví a ke shodě s právními předpisy**

1. Zhotovitel poskytuje Zadavateli oprávnění k libovolnému užití díla a jeho jednotlivých částí (dále také „licence“), a to bez dalšího souhlasu Zhotovitele. Oprávněním užít dílo nebo jeho jednotlivé části se ve smyslu této smlouvy rozumí právo užívat dílo nebo jeho jednotlivé části všemi známými a možnými způsoby užití, které povaha díla nebo jeho jednotlivých částí připouští, a které není v rozporu s právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Zadavateli tuto licenci jako výhradní. Licence je poskytována na neomezenou dobu na území České republiky. Poskytnutí licence je úplatné, přičemž úplata je obsažena v celkové ceně díla.

**Čl. IX.**

**Ostatní ujednání**

1. Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, v případech porušení této smlouvy podstatným způsobem označeným v této smlouvě, za které se považuje také prodlení Zhotovitele s provedením díla či jeho částí uvedených v harmonogramu prací. Zadavatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezajistí plnění záručních podmínek dle čl. VI této smlouvy ani v náhradní lhůtě, která se sjednává v délce 5 pracovních dní.
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zadavatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 15 pracovních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoliv formě nebo poskytnuté a dané k dispozici Zadavatelem v souvislosti s plněním této smlouvy.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně smlouvy a výsledků zadávacího řízení na internetových stránkách Zadavatele nebo jiným způsobem, určeným Zadavatelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Zadavatel uveřejní tuto smlouvu v Registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že kontaktní osoby Zhotovitele, které nejsou statutárními zástupci, vyslovily souhlas se zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě.
7. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je Zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a Zadavateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly.
8. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku. Smluvní strany si sjednávají, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, jakož i smlouvu samotnou, nelze postoupit na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé smluvní strany
9. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě soudního sporu ujednávají v souladu s § 89a občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb., místní příslušnost obecného soudu Zadavatele.
10. Tuto smlouvu lze změnit či doplnit pouze písemnou formou dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se smluvní stranou a účinnosti nabývá smlouva dnem uveřejnění v registru smluv.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – Technická specifikace díla

Příloha č. 2 – Cenová nabídka Zhotovitele

Příloha č. 3 – Zadávací dokumentace

Příloha č. 4 – Doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou činností Zhotovitele

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZHOTOVITEL:** |  | **ZADAVATEL:** |
| Jméno a Příjmení DOPLNÍ ÚČASTNÍK |  | Mgr. Nela Gvožidaková |
| Funkce DOPLNÍ ÚČASTNÍK |  | jednatelka |
| V DOPLNÍ ÚČASTNÍK dne: DOPLNÍ ÚČASTNÍK |  | VNymburkudne:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Příloha č. 1 – Technická specifikace

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadavatel:** | Nemocnice Nymburk, s.r.o. | | |
| **Sídlo:**  **Zastoupený:** | Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk  Mgr. Nela Gvoždiaková, jednatelka | | |
| **IČ / DIČ:** | 28762886 / CZ28762886 | | |
| **Název zakázky:** |  | |  |
| **Služby pro Nemocnici Nymburk, s.r.o. – Projektová dokumentace – Rekonstrukce lékařských pokojů, skladových a technických prostor Nemocnice Nymburk, s.r.o.** | | | |
| **Datum vyhlášení:** | **28. 5. 2020** | **Evidenční číslo:** | **VZ06/2020** |

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace – Rekonstrukce lékařských pokojů, skladových a technických prostor Nemocnice Nymburk, s.r.o.“ je zpracování projektové dokumentace ve stupních projektové dokumentace:

* návrh stavebně-architektonického řešení (STS),
* PD pro realizaci stavby a PD pro výběr dodavatele stavebních prací (DZS) – včetně požadovaných výkazů výměr, PD interiéru a PD jednotlivých profesí definovaných v  této technické specifikaci,
* zajištění autorského dozoru při následné realizaci stavby (RDS) v místě adresy Zadavatele,

Součástí technické specifikace je schématické plánky, které obsahují plány budovy J. Rekonstrukce se týká celé budovy J.

Budova J se nachází v areálu Nemocnice Nymburk, s.r.o. a slouží pro skladové a technické prostory (přízemí) a pro lékařské pokoje (patro).

Rekonstrukce, která vyplyne z projektové dokumentace této veřejné zakázky by být komplexní rekonstrukcí budovy. V celé budově by mělo dojít k výměně oken a parapetů, dveří, kompletní rekonstrukci silnoproudých i slaboproudých elektroinstalací, instalaci ZTI ve 2. NP, k výměně podlahových krytin (pro skladové a technické prostory jde o zátěžové podlahové krytiny), rekonstrukci sociálních zařízení, dále se jedná o drobné zednické práce.

Sociální zařízení by se měla ze 3 místností rozdělit minimálně na 4 tak, aby vznikly samostatné WC pro muže, WC pro ženy, sprchy pro muže a sprchy pro ženy.

PD interiéru zahrnuje rovněž regálové systémy pro skladové prostory včetně logistického systému.

V celé řešené oblasti navrhne Dodavatel nové rozvody TZB, včetně příslušných PD pro následnou samostatnou instalaci těchto celků (například prostupy v konstrukcích, rozvody medií, prostorové rezervy v instalačních šachtách, apod.). Dodavatel se při projektování zavazuje zachovat kompatibilitu se stávajícími technologiemi, pokud toto bude možné.

Dodavatel bere na vědomí skutečnost, že ve výše uvedených prostorách proběhne před zahájením projektových prací návrh stavebně-arichtektonického řešení a stavebně-technický průzkum, které jednoznačně prokáží možnost realizovat stavbu. Návrh i průzkum budou probíhat za provozu, a proto bude nezbytně nutné včasné informování o prováděných pracích s následným uvedením prostor do původního stavu (například po provedení průzkumných sond). V rámci návrhu řešení i průzkumu budou rovněž zjištěny rovody ZTI, topení, silnoproudé a slaboproudé rozvody.

Projektová dokumentace musí reagovat na skutečnost, že zbývající prostory budovy musí být vždy využitelné s ohledem na stávající provoz.

Dodavatel se zavazuje spolupracovat se Zadavatelem při vypsání výběrového řízení na výběr dodavatele pro realizaci stavby, a to zejména při zpracování odpovědí na dotazy účastníků výběrového řízení, posouzení nabídek v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek, služeb, apod.

Zadavatel poskytne Dodavateli veškeré podklady nutné ke zpracování, které jsou v jeho držení a v jeho majetku. Dodavatel bere na vědomí skutečnost, že Zadavatel disponuje pouze přiloženými plánky ve formátu .pdf. Zaměření stávajícího stavu provede Dodavatel v rámci stavebně-technického průzkumu.

Projektová dokumentace bude zpracována:

1. dle zadávací dokumentace, technické specifikace a připomínek Zadavatele k návrhu projektové dokumentace zpracované Dodavatelem,
2. v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/20016 Sb., v platném znění a dle všech dalších příslušných technických předpisů a související legislativy,
3. s ohledem na specifika dané stavby – tj. skladové a technické prostory.

Rozsah projektové dokumentace:

* zabezpečení vstupních podkladů a fáze předprojektové přípravy – návrh stavebně-architektonického řešení stavby,
* technická a průvodní zpráva,
* stavebně-technický průzkum,
* situační plánek,
* projektová dokumentace silnoproudých elektroinstalací, včetně napojení na náhradní zdroj elektrické energie,
* projektová dokumentace slaboproudých elektroinstalací, vytvoření nových rozvodů, které budou kompatibilní se stávajícími rozvody, součástí budou telefonní zásuvky, síťové zásuvky, strukturovaná kabeláž, EPS,
* projektová dokumentace rozvodů ZTI – jedná se o dílčí rekonstrukce, vytvoření nových odpadů a přívodů vody do místností, kde se v současné době rozvody vody nenachází, případně zaslepení stávajících rozvodů, které nebudou nadále využívány,
* projektová dokumentace topení – v rámci oprav topení budou přesunuta, případně doplněná otopná tělesa, nutnost kompatibility s externím poskytovatelem služeb vytápění areálu nemocnice,
* projektová dokumentace interiéru – povrhy, včetně vestavěného nábytku, regálových systémů skladů a zařizovacích předmětů které budou popsány a graficky znázorněny v PD realizace stavby,
* slepý výkaz výměr, dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. v platném znění,
* položkový rozpočet oceněný dle ceníků URS - Zadavatel požaduje, aby jednotlivé části rozpočtu byly oceněny zvlášť po jednotlivých provozech (zvlášť lékařské pokoje, skladové a technické místnosti) a jednotlivých typech profesí (zvlášť zednické práce, elektroinstalační práce, instalatérské práce, apod.), položkový rozpočet předá Dodavatel pouze Zadavateli, náklady musí být členěny na investiční a neinvestiční dle zákona o daních z příjmů,
* autorský dozor pro realizaci stavby v rozsahu max. 20 hodin v místě adresy Zadavatele,
* harmonogram stavebních prací.

Projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavebních prací, realizační projektovou dokumentaci, včetně projektových dokumentací jednotlivých souvisejících profesí zpracuje Dodavatel v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. a níže uvedených podmínek:

* V rámci návrhu stavebně-architektonického řešení a stavebně-technického průzkumu prověří možnost realizace stavby na základě požadavků Zadavatele. Dodavatel po dokončení průzkumu předloží jeho výsledek Zadavateli a před zahájením prací na dalších částech PD svolá jednání se Zadavatelem (termín oznámí Zadavateli minimálně 3 pracovní dny předem). Z tohoto jednání bude vyhotoven zápis, jehož protokol vyhotoví Dodavatel. Odsouhlasení Zadavatele bude vyjádřeno jeho podpisem a razítkem. Tento protokol bude následně přiložen k faktuře.
* Dodavatel projedná návrh konečného projektu se všemi zainteresovanými (Zadavatelem určenými) partnery Zadavatele, a to se zápisem. K připomínkám jednotlivých složek se Dodavatel vyjádří a to, zda budou do konečného řešení zapracovány, projedná se Zadavatelem, který v případě potřeby přizve k jednání partnery, kteří připomínky vznesli. Osoby určené k projednání sdělí své připomínky nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení návrhu projektu. V případě, že uchazeč obdrží připomínky po této lhůtě, prodlužuje se o délku prodlení lhůta k předání díla.
* Na závěr prací, před dokončením čistopisu projektové dokumentace, musí být PD projednána a odsouhlasena Zadavatelem. O projednání bude vyhotoven zápis. Projednání zajistí (Dodavatel oznámí Zadavateli minimálně 3 pracovní dny předem). a protokol vyhotoví Dodavatel. Odsouhlasení Zadavatele bude vyjádřeno jeho podpisem a razítkem. Tento protokol bude následně přiložen k faktuře.
* Jednotlivé stupně PD je Dodavatel povinen předat v následující podobě:
  + PD pro realizaci stavby a výběr dodavatele stavebních prací v počtu 8 paré v tištěné podobě. PD bude rovněž předána v digitální podobě na USB disku – výkresy ve formátu .dwg a .pdf, včetně všech výše popsaných náležitostí.
  + Změny stavby budou zaznamenány digitálně a předány Zadavateli na disku USB - výkresy ve formátu .dwg a .pdf, včetně všech výše popsaných náležitostí. Předána budou i 4 vytištěná paré.
  + Na vyžádání Zadavatele zajistí Dodavatel vícetisky za cenu dle skutečných, v místě a čase obvyklých nákladů.

Autorský dozor – závazek Dodavatele provádět autorský dozor po dobu realizace stavby bude zajišťován v rozsahu maximálně 20 hodin v místě adresy Zadavatele, minimálně jednou v týdnu na předem stanovených, pravidelných kontrolních dnech.

Splatnost faktury je 30 dní od předání kompletní zakázky bez vad a nedodělků. Součástí předání musí být předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami obou stran.

Termín dodání: 5 týdnů od data účinnosti smlouvy dle předem stanoveného harmonogramu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Fáze PD** | **Termín** |
| stavebně-technický průzkum místa stavby, návrh stavby, včetně dodání a odsouhlasení STS | do 1 týdne od účinnosti smlouvy |
| dodání DZS a RDS – spolu s položkovým rozpočtem a slepým výkazem výměr, včetně PD interiéru | do 4 týdnů od odsouhlasení STS |
| autorský dozor | předpoklad srpen 2020 – říjen 2020 |

Předpokládaná hodnota projektové dokumentace: 150 000 Kč bez DPH 21 %

Předpokládaná hodnota realizované stavby: 2 320 000 Kč bez DPH 21 %

Termín realizace stavby: od srpna 2020

Pojištění dodavatele: 2 000 000 Kč

Poddodavatelé: ano

Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.

V Nymburce dne 19. 5. 2020 Ing. Barbora Šimůnková

Příloha č. 2 – Cenová nabídka Zhotovitele

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE** | |  |  |  |  |  |
| **Č.P.** | **POLOŽKA** | **MJ** | **POČET MJ** | **CENA BEZ DPH** | **DPH 21 %** | **CENA S DPH 21 %** |
| 1 | stavebně-architektonické řešení stavby (STS) | kpl. | 1 |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 5 | dodání DZS a RDS - spolu s položkovým rozpočtem a slepým výkazem výměr | kpl. | 1 |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 6 | PD interiéru | kpl. | 1 |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 7 | autorský dozor | hod | 20 |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| **CENA CELKEM** | |  |  | **0,00 Kč** | **0,00 Kč** | **0,00 Kč** |

Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace

|  |  |
| --- | --- |
| **VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ**  **VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU** | |
| **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE** | |
| **Název zakázky:** | **Evidenční číslo: VZ06/2020** |
| **Projektová dokumentace – Rekonstrukce lékařských pokojů, skladových a technických prostor Nemocnice Nymburk, s.r.o.** | |
| **Datum vyhlášení:** | **28. 5. 2020** |

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk

IČO/DIČ: 28762886 / CZ28762886

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Nela Gvoždiaková

jednatelka

Odpovědná osoba ve věcech technických: Ing. Barbora Šimůnková

[simunkova.barbora@nemnbk.cz](mailto:simunkova.barbora@nemnbk.cz); +420 325 505 260

technicko-provozní náměstek

1. Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Poskytnutí služeb:

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | **CPV kód** |
| Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací | 71322000-1 |

1. Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci
   1. Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Účastníci jsou proto povinni při zpracování své nabídky postupovat nejen podle požadavků obsažených v zadávací dokumentaci, ale rovněž podle požadavků stanovených příslušnými obecně závaznými předpisy.
   2. Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost účastníka musí být písemná. Za písemnou žádost zadavatel připouští formu doručení elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatel E-ZAK na adrese: <https://zakazky.mesto-nymburk.cz/>. Případné dotazy k Zadávací dokumentaci nebo některé její části zašlete kdykoliv, avšak nejpozději 2 pracovní dny před koncem její lhůty pro podání nabídek.
2. Vymezení předmětu zakázky
   1. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace – Rekonstrukce lékařských pokojů, skladových a technických prostor Nemocnice Nymburk, s.r.o.“ je zpracování projektové dokumentace ve stupních projektové dokumentace:

* návrh stavebně-architektonického řešení (STS),
* PD pro realizaci stavby a PD pro výběr dodavatele stavebních prací (DZS) – včetně požadovaných výkazů výměr, PD interiéru a PD jednotlivých profesí definovaných v **příloze č. 2** zadávací dokumentace – technická specifikace,
* zajištění autorského dozoru při následné realizaci stavby (RDS) v místě adresy Zadavatele,
  1. Veřejná zakázka není dělena na části.
  2. Zadavatel nebude hradit dodavatelům náklady, které jim vzniknou v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
  3. Zadavatel nebude dodavatelům vracet jimi podané nabídky.
  4. Nesplnění některého z požadavků vymezení požadovaných služeb, jakožto i dalších požadavků zadávací dokumentace povede k vyloučení účastníka.
  5. Účastníci mohou podávat nabídku jen na celou zakázku.

1. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba dodání: do 5 týdnů od data účinnosti smlouvy

Místo plnění: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk

1. Nabídková cena
   1. Samostatně bude zpracována cenová nabídka, která musí být podána jako samostatná příloha v členění dle **přílohy č. 6** této zadávací dokumentace.
   2. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací.
   3. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady účastníka spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude vyplněna do krycího listu, který je **přílohou č. 5** této zadávací dokumentace. Nabídková cena bude uvedena v české měně jako cena bez DPH, sazba a výše DPH.
   4. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny.

Nabídková cena musí být pevná a nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Nabídková cena může být měněna vítězným účastníkem pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, eventuálně jiných případných poplatků státu.

* 1. Platební podmínky

Zadavatel stanovil obchodní, dodací a platební podmínky formou závazného textu smlouvy, která je přílohou zadávací dokumentace. Účastník vyplní do textu smlouvy údaje určené k doplnění, a tutéž smlouvu podepsanou za účastníka k tomu oprávněnou osobou vrátí jako součást nabídky zadavateli.

* 1. Zadavatel neposkytuje zálohy.
  2. Splatnost daňových dokladů min. 30 dnů ode dne jejich doručení.
  3. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

1. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
   1. Základní způsobilost

Účastník doloží v čestném prohlášení (podepsané osobou oprávněnou za účastníka jednat) uvedeném v **příloze č. 3**.

* 1. Profesní způsobilost

Účastník ve své nabídce předloží oprávnění k podnikání (výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku) vztahující se k předmětu veřejné zakázky.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů a systém certifikovaných dodavatelů:

Splnění kvalifikačních předpokladů může účastník prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

* 1. Technické kvalifikační předpoklady

Dodavatel předloží kopii osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, a to autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“ nebo autorizovaný architekt.

Dodavatel musí předložit seznam alespoň 1 významné služby realizované v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení (tzn., že služba byla v průběhu této doby dokončena, v případě plnění pravidelné povahy je rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu této doby), a to stejného či obdobného předmětu, přičemž finanční objem této služby pro jednoho objednatele byl alespoň 100 000,- Kč bez DPH, spolu s uvedením ceny, doby plnění a identifikace objednatele.

Účastník může k prokázání technického kvalifikačního předpokladu využít **přílohu č. 4** této zadávací dokumentace.

* 1. Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Účastník v rámci své nabídky předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Doklad prokazující splnění profesní způsobilosti - oprávnění k podnikání (výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku) vztahující se k předmětu veřejné zakázky nesmí být starší 90 dní před podáním nabídky.

Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se tedy nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

1. Způsob hodnocení nabídek
   1. Pro hodnocení nabídek zájemců stanovil zadavatel hodnotící kritérium – **nejnižší nabídková cena.**
   2. Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH. V případě, že bude hodnocena alespoň jedna nabídka účastníka, který není plátce DPH, budou u všech nabídek hodnoceny ceny s DPH.
2. Dodací, platební a obchodní podmínky
   1. Veškeré obchodní, platební, dodací, záruční a sankční podmínky a další požadavky zadavatele jsou upraveny v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu zadávacích podmínek. Dodavatel není oprávněn činit v návrhu smlouvy změny či doplnění vyjma údajů, u nichž vyplývá povinnost jejich doplnění.
3. Platnost nabídky
   1. Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 90 dní od jejího podání.
4. Zpracování nabídky
   1. V případě zájmu o tuto veřejnou zakázku účastník podává nabídku prostřednictvím elektronického nástroje.

# Nabídky musí být zadavateli doručeny prostřednictvím elektronického nástroje v termínu dne 28. 5. 2020 do 8 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel.

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel zkontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Otevírání nabídek v elektronické podobě není veřejné a nemohou se ho tak účastnit ani dodavatelé, kteří podali nabídku v zadávacím řízení.

* 1. Nabídka musí být datována a na „krycím listu" (**příloha č. 5**) podepsána účastníkem, osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu účastníka v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, popř. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
  2. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
  3. Nabídka se skládá mj. z následujících dokumentů:
* Krycí list nabídky s identifikačními údaji účastníka (obchodní firma, sídlo, kontaktní adresa pro písemný styk, liší-li se od adresy sídla, jméno osoby pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, e-mail), viz **příloha č. 5**.
* Vyplněný návrh smlouvy, **příloha č.1**, v písemné podobě, podepsaný oprávněnou osobou.
* Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, dle článku 8 této zadávací dokumentace.
* Předmět nabídky podrobně popsaný a naceněný dle jednotlivých částí – **příloha č. 6**.

1. Dodatečné informace
   1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
   2. Veřejná zakázka není rozdělena na části.
   3. Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaložil na účast v zadávacím řízení.
   4. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat před uzavřením smlouvy po vítězném účastníkovi předložení originálu nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
   5. Veřejná zakázka je vypsána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
   6. Zadávací podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci jsou pro účastníky závazné.
   7. Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na ukončení výběrového řízení a na své provozní a organizační potřeby a vybranému zájemci z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
   8. Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
   9. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem a odmítnout všechny předložené nabídky, a to ve formě zrušení této zakázky, a to i bez udání důvodu.
   10. Účastník není oprávněn podmínit svou nabídku protinabídkou - typicky vlastními obchodními podmínkami.
2. Prohlídka místa plnění
   1. Vzhledem k charakteru veřejné zakázky nebude prohlídka realizována.
3. Přílohy:

Příloha č. 1 – Vzor smlouvy o dílo

Příloha č. 2 – Technická specifikace

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení účastníka o splnění základních kvalifikačních předpokladů a

ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Příloha č. 4 – Vzor technické kvalifikace

Příloha č. 5 – Krycí list nabídky

Příloha č. 6 – Cenová nabídka Dodavatele

Příloha č. 4 - Doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou činností Zhotovitele