# Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Ev. č.:

uzavřená mezi:

Název:	[*]

Se sídlem:	[*]

IČO:	[*]

DIČ:	[*]

Zastoupená:	[*]

Bankovní spojení:	[*]

Číslo účtu:	[*]

Oprávněná osoba ve věcech smluvních:	[*]

Oprávněná osoba ve věcech technických:	[*]

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Se sídlem:	Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk

IČO: 	28762886

DIČ: 	CZ28762886

Zastoupená: 	Mgr. Nelou Kvačkovou, jednatelkou

- Bankovní spojení: 	Komerční bankou, a.s.

- Číslo účtu: 	107-7705330247/0100

- Oprávněná osoba ve věcech smluvních: 	Mgr. Nela Kvačková, jednatelka

- Oprávněná osoba ve věcech technických: 	Bc. Eva Podhradská, náměstek technickoprovozního úseku

(dále jen „Objednatel“)

společně též „smluvní strany“

Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne [*] (dále jen „Nabídka“) podaná k veřejné zakázce, realizované v rámci zavedeného dynamického nákupního systému na poskytování projekčních prací a inženýrskou činnost, s názvem: „DNS01-08 Projektová dokumentace přístavby urgentního příjmu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

Čl. I.

Předmět plnění

- Zhotovitel se v souladu s podmínkami této smlouvy zavazuje vyhotovit pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaných termínech dle č. III. této smlouvy projektovou dokumentaci včetně souvisejících výkonů za účelem následné přístavby přízemního urgentního příjmu v areálu Nemocnice Nymburk, č. parc. st. 320, k.ú. Nymburk – zastavěná plocha a nádvoří, v rozsahu dle Technické specifikace, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel vypracuje tyto části dokumentace stavby/a provede související výkony:

- projektová dokumentace pro sloučené územní a stavení řízení (technické požadavky dle OPŽP ČR, viz podkladová studie);

- zajištění stavebního povolení;

- projektová dokumentace pro provedení stavby / zadání stavby včetně výkazu výměr

- Základní obsahové požadavky na provedení díla:

- 	Vstupním podkladem je dispoziční a hmotová studie, zpracovatel Ing. arch. Jan Ságl 2023;

-	dílo bude v rozsahu a obsahu dokumentace pro společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dále pak v rozsahu dokumentace pro provedení stavby;

-	dodání 4 paré projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. pro daný projektový stupeň;

-	zajištění získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených správců technické infrastruktury;

-	moderování pracovní skupiny složené z odborných pracovníků dotčených pracovišť, účast min. 2x za měsíc na koordinační schůzce s informací o průběhu provádění díla;

-	formulování požadavků na rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů, studií;

-	dokumentace v elektronické podobě na nosiči v DWG a PDF formátu.

- Zhotovitel projektové dokumentace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejícími předpisy, zejména:

- vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění vyhlášek č. 62/2013 Sb., č. 405/2017 Sb. v platném znění;

- vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění vyhlášek č. 458/2012 Sb., č. 13/2018 Sb. v platném znění;

- vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění vyhlášek č. 269/2009Sb., č. 22/2010 Sb., č.20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb. v platném znění;

- vyhláškou 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. v platném znění;

- vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění vyhlášek č. 20/2012 Sb., č. 323/2017 Sb.;

- zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče v platném znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.;

- Vyhláškou č. 169/2016 Sb. dle nařízení Ministerstva pro místní rozvoj v platném znění, zejména odstavce 1 § 2 (dále jen „dokumentace pro zadání stavebních prací“) určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. II této smlouvy.

- Zhotovitel a Objednatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy prostřednictvím těchto adres:

Kontaktní e-mail Zhotovitele: [*]

Kontaktní e-mail Objednatele: podhradska.eva@nemnbk.cz

Čl. II.

Cena

Cena díla zhotoveného dle této smlouvy činí:

# Celková cena bez DPH dle předmětu díla: 			[*],- Kč

# Zákonná DPH 21 % dle předmětu díla:			[*],-Kč

# Celková cena včetně DPH			[*],-Kč

Uvedená cena je závazná a úplná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění dle této smlouvy a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

Čl. III.

Místo a doba plnění

- Místem plnění je sídlo Objednatele.

- Zhotovitel zahájí dílo nejpozději do 5 dní od účinnosti smlouvy.

- Zhotovitel předá objednateli předmět plnění dle následujícího harmonogramu:

    - zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení – nejpozději do 10 týdnů od účinnosti smlouvy

    - zajištění stavebního povolení – nejpozději do 3 měsíců od účinnosti smlouvy

    - zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby/zadání stavby – nejpozději do 10 týdnů od odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení

    - kontrolní rozpočet – nejpozději do 3 týdnů od odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení

Čl. IV.

Předání a převzetí díla

- Před předáním dokončeného díla dle tohoto článku, odst. musí Zhotovitel předložit dílo v elektronickém vyhotovení ke kontrole a ke schválení a prezentovat návrh řešení. Schválením díla nedochází k jeho převzetí ze strany Objednatele. Schválení díla je však podmínkou jeho předání.

- Přesný termín předání díla je Zhotovitel povinen nahlásit Objednateli na kontaktní e-mail nejméně 3 pracovní dny předem. Přesný termín předání díla bude následně potvrzen a písemně odsouhlasen Objednatelem.

- Předmět plnění se považuje podle této smlouvy za splněný, pokud dílo bylo:

- řádně a bez vad předáno, včetně příslušné dokumentace;

- protokolárně převzato Objednatelem v místě jeho sídla formou zápisu o předání a převzetí.

- Po předání díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:

- označení – protokol o předání a převzetí díla,

- název a sídlo Zhotovitele a Objednatele,

- označení smlouvy o dílo,

- datum předání,

- seznam předaných dokladů,

- Protokol o předání a převzetí díla podepíší zástupci obou smluvních stran ve věcech technických dle této smlouvy, přičemž podpisem zápisu o předání a převzetí dochází k převzetí a předání díla. Objednatel je oprávněn uplatnit připomínky k předanému dílu písemně do 10 pracovních dní od převzetí díla. Pokud tak Objednatel neučiní, dochází ke splnění předmětu plnění.

Čl. V.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje finanční zálohy.

- Fakturace předmětu plnění bude provedena vždy po řádném předání a převzetí dílčích částí díla dle harmonogramu uvedeného v čl. III odst. 3 smlouvy.

- Doručení faktury provede Zhotovitel elektronicky na email kontaktní osoby.

- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

  - označení plátce,

  - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

  - odkaz na smlouvu o dílo,

  - podpis vystavitele.

- Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

- Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání z účtu Objednatele. V případě opožděné platby je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

- Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený v této smlouvě nebo pokud je prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle této smlouvy.

- V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti všech dosud neuhrazených faktur a lhůta splatnosti počíná znovu běžet dnem následujícím po splnění závazků Zhotovitele.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po Objednatelem odsouhlaseném plnění této smlouvy dle čl. IV této smlouvy.

- Dílčí finanční plnění bude následující:

- zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení – nejpozději do 10 týdnů od účinnosti smlouvy 40 %;

- zajištění stavebního povolení – nejpozději do 3 měsíců od účinnosti smlouvy 5 %

- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby/zadání stavby – nejpozději do 10 týdnů od odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, kontrolní rozpočet – nejpozději do 3 týdnů od odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení 55 %;

Čl. VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění Díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu součinnost spočívající zejména v předání nutných doplňujících podkladů, které jsou v držení nebo pravomoci Objednatele vyžádaných Zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Objednatel ve lhůtě sjednané se Zhotovitelem.

- Objednatel umožní Zhotoviteli prohlídku místa, kde má být provedena stavba dle projektové dokumentace, a umožní mu provedení potřebných průzkumů, zkoušek a kontrol.

- Rozpracované části dokumentace budou předkládány a průběžně odsouhlasovány či připomínkovány na kontrolních dnech projektu (KD), které budou probíhat u Zhotovitele. KD se bude účastnit pověřený zástupce Objednatele. Zhotovitel provede z každého KD zápis a zašle na kontaktní e-mail Objednateli, který se k zápisu vyjádří do 3 dnů od zaslání. Pokud se Objednatel do 3 dnů nevyjádří, má se zápis za odsouhlasený.

- Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele při provádění díla. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace akce neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z pokynů navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele písemně upozornit a předložit Objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy Objednatele. Takové řešení musí Objednatel písemně schválit.

Čl. VII.

Záruky

- Zhotovitel přejímá záruku za předmět plnění podle této smlouvy. Záruční doba na předmět plnění činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí kompletního dokončeného díla.

- Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady díla odstranit nejpozději do 10 pracovních dní od výzvy, která musí být provedena písemnou formou (dopisem, faxem, emailem) na elektronickou adresu Zhotovitele.

- V případě, že Zhotovitel neuzná reklamovanou vadu, rozhodne o oprávněnosti reklamace nezávislá třetí osoba, určená na základě dohody Objednatele a Zhotovitele. Náklady na tuto supervizi ponese strana, jejíž nároky nebudou uznány.

Čl. VIII.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s řádným a/nebo včasným plněním podle této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu:

- za každý, byť započatý kalendářní den prodlení se splněním předmětu plnění dle této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění dle čl. II této smlouvy,

- za každý započatý kalendářní den, o který bude překročena lhůta k odstranění vady od nastoupení k jejich odstranění ve výši 500 Kč. Bude-li tato lhůta překročena z důvodů, které Zhotovitel nezavinil, je Objednatel oprávněn smluvní pokutu prominout na základě písemné žádosti Zhotovitele.

- Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši. Smluvní strany tímto výslovně vylučuji použití § 2050 občanského zákoníku.

Čl. IX.

Prohlášení Zhotovitele k právům duševního vlastnictví a ke shodě s právními předpisy

- Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k libovolnému užití díla a jeho jednotlivých částí (dále také „licence“), a to bez dalšího souhlasu Zhotovitele. Oprávněním užít dílo nebo jeho jednotlivé části se ve smyslu této smlouvy rozumí právo užívat dílo nebo jeho jednotlivé části všemi známými a možnými způsoby užití, které povaha díla nebo jeho jednotlivých částí připouští, a které není v rozporu s právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli tuto licenci jako výhradní. Licence je poskytována na neomezenou dobu na území České republiky. Poskytnutí licence je úplatné, přičemž úplata je obsažena v celkové ceně díla.

Čl. X.

Ostatní ujednání

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nepředá schválené dílo dle této smlouvy ani v náhradní lhůtě, která se sjednává v délce 10 pracovních dní ode dne, kdy mělo být dílo zhotoveno a předáno. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezajistí plnění záručních podmínek dle čl. V této smlouvy ani v náhradní lhůtě, která se sjednává v délce 10 pracovních dní.

- Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 15 pracovních dnů.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně smlouvy a výsledků zadávacího řízení na internetových stránkách Objednatele a zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- Zhotovitel prohlašuje, že kontaktní osoby Zhotovitele, které nejsou statutárními zástupci, vyslovily souhlas se zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě.

- V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je Zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly.

- Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku. Smluvní strany si sjednávají, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, jakož i smlouvu samotnou, nelze postoupit na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé smluvní strany

- Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě soudního sporu ujednávají v souladu s § 89a občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb., místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

- Tuto smlouvu lze změnit či doplnit pouze písemnou formou dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva, není-li podepsána elektronicky, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

| ZHOTOVITEL: |  | OBJEDNATEL: |
| --- | --- | --- |
| ------------------------------------------------------ [*] |  | ----------------------------------------------------------- Mgr. Nela Kvačková |
|  |  | jednatelka Nemocnice Nymburk s.r.o. |