N Á V R H   S M L O U V Y   O   D Í L O

Příloha č. 1 ZD veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“), k nadlimitnímu otevřenému řízení dle § 56 zákona s názvem:

„Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Nymburk a území ORP Nymburk“

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),

MEZI

Městem Nymburk

se sídlem:	Náměstí Přemyslovců 163, 288 28  Nymburk

zastoupeným:	PhDr. Pavlem Fojtíkem, starostou města

zástupcem pro věcná jednání:      , e-mail:      , tel.:

IČO:	00239500

DIČ: 	CZ00239500

bankovním spojením:	     , č. ú.:

DÁLE JEN „Objednatel“ NA STRANĚ JEDNÉ,

A

se sídlem:

zastoupeným / ou:

zástupcem pro věcná jednání:      , e-mail:      , tel.:

IČO:

DIČ:

bankovním spojením:	     , č. ú.:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném       soudem v       sp. zn.

DÁLE JEN „Zhotovitel“ NA STRANĚ DRUHÉ,

objednatel a zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

PREAMBULE

Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) s názvem „Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Nymburk a území ORP Nymburk“ (dále jen „Vybudování varovného a výstražného systému“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky:       / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2016-007820) (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem Vybudování varovného a výstražného systému. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve Vybudování varovného a výstražného systému dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku (dále jen „Dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.

  - Předmětem Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 3 Smlouvy.

- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Zhotovitel je povinen realizovat Dílo nejpozději do 31/01/2018 a dodržet závazné termíny plnění uvedené v harmonogramu v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla ihned po nabytí účinnosti Smlouvy.

  - Místem plnění je katastrální území Objednatele (města Nymburk), území obcí Jíkev, Kovanice, Seletice, Netřebice, blíže specifikované v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, nebo sídlo Objednatele uvedené v záhlaví Smlouvy, není-li ujednáno jinak. Zhotovitel není oprávněn měnit místo plnění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Celková cena za realizaci Díla dle čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy byla stanovena Nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí      ,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou       %, tedy      ,- Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí      ,- Kč (dále jen „Cena“).

  - Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění Smlouvy jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu Smlouvy.

  - Cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli vždy jednou měsíčně. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 7 dnů po převzetí a akceptaci dílčí části Díla Objednatelem v souladu s čl. 4 Smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání dílčí části Díla a jeho převzetí Objednatelem potvrzené v písemné akceptaci dílčí části Díla, obsahující i jeho vyúčtování; přílohou faktury proto musí být soupis skutečně provedených dodávek, služeb, stavebních prací, apod., resp. předávací protokol dle čl. 4 Smlouvy.

  - Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a vyplývající z režimu spolufinancování projektu z Fondu soudržnosti zejména informaci o tom, že se jedná o projekt Operačního programu Životní prostředí (dále také jako „OPŽP“), povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OPŽP, název a evidenční číslo projektu: Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Nymburk a území ORP Nymburk a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Nymburk, registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000769 (dále také jako „projekt“).

  - Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.

  - Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla Objednatele, o čemž Smluvní strany pořídí závěrečný předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat vždy alespoň: označení předmětu plnění (Dílo), označení a identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele, prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, popř. vad, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.

  - Povinností Zhotovitele je dodat Dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost Zhotovitele je splněna předáním bezvadného Díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků.

- PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Způsob plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést a předat Objednateli Dílo svým jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a nebezpečí v ujednaných termínech. Zhotovitel je povinen zpracovat Dílo v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je výlučným vlastníkem Díla a je oprávněn Dílo bez omezení využít pro svoji potřebu.

  - Odpovědnost za škodu, pojištění. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy. Takové škody budou řešeny dle platných právních předpisů.

  - Překážky na straně Zhotovitele. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu ze Smlouvy.

  - Použití Díla Zhotovitelem. Zhotovitel se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklých při plnění Smlouvy ani jakákoliv data shromážděná v souvislosti s plněním Smlouvy k jiným účelům, než ke splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a žádný z těchto výsledků neposkytne k užití žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel se navíc zavazuje po předání Díla veškerá data poskytnutá mu Objednatelem v souvislosti se Smlouvou Objednateli vrátit, příp. na pokyn Objednatele zničit.

  - Pokyny Objednatele. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění Smlouvy pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel na odůvodněné vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, pokud bude mít tyto k dispozici.

  - Ochrana práv třetích osob. Zhotovitel se při plnění Smlouvy zavazuje respektovat veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže a že při plnění Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, ani výsledek činnosti Zhotovitele nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat práva třetích osob.

  - Součinnost. Smluvní strany jsou povinny při plnění Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění Smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze Zákona o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení Smlouvy.

  - Mlčenlivost. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance, spolupracovníky a poddodavatele Zhotovitele i po skončení trvání Smlouvy.

  - Kontrola plnění. Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu plnění dle Smlouvy kdykoli po předchozí výzvě Objednatele, a to po celou dobu trvání Smlouvy.

  - Započtení, postoupení. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby.

- PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

  - Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu Smlouvy.

  - Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu se  Smlouvou, jejími přílohami, v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a dle pokynů a požadavků Objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.

  - Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

  - Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

  - Zhotovitel, souhlasí s tím, aby Objednatel po dobu trvání Smlouvy zpracovával jeho osobní údaje uvedené ve Smlouvě a údaje o Smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas Objednateli ke zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat plnění pouze prostřednictvím těch poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 Smlouvy, a pouze v rozsahu dle této přílohy. Jakékoliv změny poddodavatelů či údajů uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy podléhají předchozímu souhlasu Objednatele. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích částí Díla jinými subjekty než Zhotovitelem.

- PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců, a to počínaje dnem ukončení zkušebního provozu.

  - Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

  - Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou Díla, na přiměřenou slevu nebo odstoupení od Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy (kromě případů stanovených Občanským zákoníkem) bude považováno zejména:

a)	prodlení Zhotovitele s provedením Díla či jeho dílčí části o více než 14 dní;

b)	prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dnů;

c) 	prodlení Zhotovitele se zjednáním nápravy v případě, že Dílo provádí v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 14 dnů;

d) 	jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případech stanovených v ustanovení 
§ 223 Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo v případech, kdy nebude Objednateli poskytnuta dotace na projekt, bude kompetentními orgány oznámeno pozastavení či zastavení vyplácení prostředků z OPŽP, pozastavení či zastavení OPŽP či obdobné opatření bránící vyplacení dotace na projekt nebo neoprávněné výdaje, které by Objednateli na základě Smlouvy měly vzniknout, budou řídícím orgánem OPŽP, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.

  - Zhotovitel je povinen na základě připomínek Objednatele k Dílu, upravit řešení a doplnit řešení Díla. Budou-li po předání a převzetí Díla zjištěny vady či nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit je do 7 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.

  - Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu se Smlouvou, požadavky Objednatele, zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže Zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze Smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel má právo od Smlouvy okamžitě odstoupit.

  - V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

  - V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla v dohodnutém termínu či v případě prodlení s plněním oproti termínům dle čl. 2 Smlouvy a odst. 7.3 a 7.5 tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

  - V případě porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z čl. 5 a 6 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý takový případ.

  - V případě porušení povinností dle čl. 5 odst. 5.8 Smlouvy má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

  - V případě porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z čl. 6 odst. 6.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

  - Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu.

  - Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí pro i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem.

- TRVÁNÍ SMLOUVY

  - Před splněním závazků Smluvních stran ze Smlouvy lze Smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou Smluvních stran, písemnou výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele dle odst. 8.2 tohoto článku Smlouvy či ze strany Zhotovitele dle odst. 8.3 tohoto článku Smlouvy nebo odstoupením od Smlouvy dle článku 7 odst. 7.3, 7.4 a 7.6 Smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

  - Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď Smlouvy musí být Objednatelem učiněna písemně a doručena Zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 1 měsíc počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi Zhotoviteli.

  - Zhotovitel je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně Objednatele (např. neposkytnutí součinnosti Objednatele, neplnění povinností Objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 1 měsíc a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi Objednateli.

  - V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou Smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem, Zákonem o zadávání veřejných zakázek a předpisy souvisejícími.

  - Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti se Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.

  - Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a celého znění Smlouvy včetně Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.

  - Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

  - V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Smlouvě jako celku.

  - Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Smlouvou.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

  - Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.

  - Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží Objednatel.

  - Smlouva byla schválena usnesením Rady města č.       ze dne      .

  - Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

  - Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet;

- Příloha č. 2: Harmonogram plnění Díla;

- Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.

| V dne Zhotovitel ___________________________________ | V Nymburce dne objednatel ___________________________________ Město Nymburk PhDr. Pavel Fojtík, starosta města |
| --- | --- |

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

bude přiložen jako součást nabídky

Příloha č. 2: Harmonogram plnění Díla

bude přiložen jako součást nabídky

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

| Dílo nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů. |  |
| --- | --- |
| Dílo bude podílem v % a v částce ,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto poddodavatelů: Číslo; Identifikační údaje poddodavatele; Popis části Díla, které bude plnit poddodavatel, včetně uvedení podílu z celého Díla v % i částce v Kč bez DPH. 1; Název poddodavatele, adresa poddodavatele, IČO: , DIČ:; Textový popis, podíl v %, podíl v ,- Kč bez DPH.. 2; Název poddodavatele, adresa poddodavatele, IČO: , DIČ:; Textový popis, podíl v %, podíl v ,- Kč bez DPH.. 3; Název poddodavatele, adresa poddodavatele, IČO: , DIČ:; Textový popis, podíl v %, podíl v ,- Kč bez DPH.. 4; Název poddodavatele, adresa poddodavatele, IČO: , DIČ:; Textový popis, podíl v %, podíl v ,- Kč bez DPH.. 5; Název poddodavatele, adresa poddodavatele, IČO: , DIČ:; Textový popis, podíl v %, podíl v ,- Kč bez DPH.. |  |