S M L O U V A   O   D Í L O

Příloha č. 1 ZD k veřejné zakázce dle ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako „zákon“), o veřejných zakázkách, v platném znění, ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle § 38 zákona veřejné zakázky s názvem:

„Revitalizace parku Ing. W. Hellwaga – Nymburk II.“

Smlouva o dílo
na služby: „Revitalizace parku Ing. W. Hellwaga – Nymburk II.“

Smluvní strany:

Objednatel: 	Město Nymburk

se sídlem: 			Náměstí Přemyslovců 163, 28 802 Nymburk

IČ:				00239500

DIČ: 	CZ00239500

Statutární zástupce:	Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800

Kontaktní osoby objednatele:	a) ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., tel.:      , e-mail:

b) ve věcech technických: Michal Hrbáček, Ing. Bohumil Klicpera, tel.:      , e-mail:

(dále také jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ: 				CZ

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoby zhotovitele:	a) ve věcech smluvních:      , tel.:      , e-mail:

b) ve věcech technických:      , tel.:      , e-mail:

(dále také jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb. (dále také jako „občanský zákoník“), občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo (dále také jako „smlouva“):

I. Předmět smlouvy a rozsah díla

  - Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo pod názvem „Revitalizace parku Ing. W. Hellwaga – Nymburk II.“. Dílo bude provedeno dle:

- projektové dokumentace pro provádění služeb k návrhu opatření s názvem Obnova sídelní zeleně Nymburk – Revitalizace vegetačních prvků – Park Ing. W. Hellwaga, kterou zhotovil Ing. Ivan Marek – Zahradní architektura, Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem;

- zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky Revitalizace parku Ing. W. Hellwaga – Nymburk ze dne       (ID veřejné zakázky na profilu objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky:      ) (dále také jako „zadávací dokumentace“);

- nabídky zhotovitele ze dne       (dále také jako „nabídka“).

  - Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. Dílo spočívá v realizaci souboru opatření obsažených v projektové dokumentaci směřujících k celkové rehabilitaci části městského parku Ing. Wilhelma Hellwaga Nymburk rámcově v tomto rozsahu:

- ošetření a stabilizace stávající zeleně dle návrhu pěstebních opatření a dendrologického průzkumu;

- odstranění havarijních a výrazně zdravotně poškozených dřevin s následnými nezbytnými pěstebnými opatřeními dle projektové dokumentace;

- výsadba soliterních keřových tvarů stromů v blízkosti budoucích zpevněných ploch a komunikací;

- regenerace travních ploch dle projektové dokumentace;

- likvidace odpadů vzniklých při realizaci díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 61/2010 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění, bude doložena při předání a převzetí hotového díla. Součástí je i likvidace odpadů ploch černých skládek v ploše realizace díla.

  - Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

  - Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě dle platebních podmínek sjednaných v této smlouvě.

  - Dílo je spolufinancováno z  Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále také jako „OPŽP“) a ze státního rozpočtu České republiky.

  - Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dodavatel je povinen umožnit přístup osobám pověřeným OPŽP i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu minimálně do uplynutí lhůty tří let od 1. ledna roku následujícího po roce, kdy došlo k uzavření OPŽP resp. minimálně do uplynutí lhůty desíti let od 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém příjemce obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce (podle toho, který z těchto časových intervalů bude ukončen později). Zhotovitel je dále povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem plnění od podpisu této smlouvy oběma stranami až do lhůty uvedené výše.

  - Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity v souladu s Pravidly pro publicitu OPŽP, který stanovuje povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OPŽP. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.opzp.cz/.

II. Doba plnění

  - Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:

- zahájení prací nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy;

- termín dokončení díla nejpozději ke dni      , tj.       kalendářních dní od podpisu této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době.

  - Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani v době 5 dnů po lhůtě, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

  - Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události, apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

III. Cena za dílo

  - Cena za dílo byla stanovena oceněním díla na základě předložené zadávací dokumentace. Toto ocenění dle projektové dokumentace je úplné a smluvní cena stanovená oceněním položkového rozpočtu je cenou konečnou a nepřekročitelnou:

Celková cena bez DPH:

Vyčíslení DPH (21%):

Celková cena včetně DPH:

Cena zahrnuje plnění všech částí díla včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu.

  - Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu smlouvy, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v  položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy – Příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).

  - Celková cena je plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj. nabídková cena není jakkoliv zaokrouhlována. Nabídková cena je definována jako nejvýše přípustná, zhotovitel díla nemá právo se při realizaci domáhat zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb v jeho nabídkovém rozpočtu.

IV. Platební podmínky a fakturace

  - Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy před započetím prací.

  - Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených celků díla na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací a dodávek podepsané technickým dozorem objednatele nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 90% ceny díla. Vystavené faktury budou obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;

- identifikační údaje objednatele a zhotovitele vč. DIČ;

- náležitosti obchodní listiny;

- název projektu a jeho registrační číslo - „Revitalizace vegetačních prvků – Park Ing. W. Hellwaga v Nymburce, reg. č. projektu: CZ.1.02/6.5.00/13.21998“;

- datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;

- výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a cenu celkem včetně DPH.

  - Z celkové částky díla (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků a to do 14 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělku.

  - Faktura bude mít lhůtu splatnosti 30 kalendářních dnů od převzetí objednatelem. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty stanovené pro její splatnost.

V. Smluvní sankce

  - V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

  - V případě nedodržení termínu dokončení díla z důvodů nikoliv na straně objednatele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Smluvní sankce v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání díla, anebo podle čl. IX. této smlouvy se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Smluvní sankce v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění zařízení z místa provádění díla uvedeném v čl. VIII., odst. 8.7. této smlouvy se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Smluvní sankce v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VII., odst. 7.1. až 7.3. a 7.7. až 7.10. této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z výše uvedených bodů.

  - Smluvní sankce v případě nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. XI., odst. 3 této smlouvy se sjednává ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

  - Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.

VI. Povinnosti objednatele

  - Objednatel je povinen předat zhotoviteli místo provádění díla před zahájením prací. O předání a převzetí místa provádění díla bude proveden zápis.

  - Objednatel předá zhotoviteli vyjádření k existenci sítí v místě provádění díla a v případě střetu předmětné sítě si je zhotovitel nechá vytyčit na svoje náklady.

VII. Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla neprodleně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

  - Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s  vyplývajícími skutečnostmi z obecně právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů životního prostředí.

  - Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.

  - Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu mechanizace do místa provádění díla a v místě provádění díla, tzn. zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby uvedenými v projektové dokumentaci.

  - Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně.

  - Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení místa provádění díla.

  - Zhotovitel je povinen vést deník formou denních zápisů počínaje dnem předání místa provádění díla až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila.

  - Deník je uložen u zhotovitele a musí být k dispozici v místě provádění díly vždy v pracovních dnech od 7:00 hod. do 15:00 hod., tak aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami prováděny záznamy.

  - Po dokončení díla, při jeho protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál deníku.

  - Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den díla minimálně jedenkrát týdně.

  - Zhotovitel je povinen udržovat na místě provádění díla pořádek a čistotu a odstranit vlastním 
 	nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit místo provádění díla ode dne převzetí až do dne předání 
 	objednateli.

  - Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito 
 	subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.

  - Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a 
 	až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.

  - Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu zadavatele, přičemž porušení 
 	této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla

  - Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dní předem.

  - V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel převezme dílo pouze s vadami a nedodělky nebránícími provozu a užívání, pokud se vyskytnou. Případné vady a nedodělky nebránící provozu a užívání budou protokolárně uvedeny v Zápise o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od sepsání tohoto zápisu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

  - Dílo z hlediska ukončení realizace se má za dokončené předáním a převzetím bez vad a nedodělků.

  - Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla veškeré doklady o použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel.

  - Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší smluvní strany.

  - Jestliže objednatel odmítne převzít dílo, sepíší o tomto smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.

  - Zhotovitel je povinen odstranit zařízení z místa plnění díla do tří kalendářních dnů po předání díla.

IX. Odpovědnost za vady díla a za škodu

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu       měsíců [minimálně 24 měsíců – poznámka objednatele] ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.

  - Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

  - V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným písemným potvrzením faxem nebo e-mailem.

  - Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

  - Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění.

  - Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

X. Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu   
 	na majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající 
 	z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla.

  - Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit i v případě, že neoprávněné výdaje, které 
 	by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou řídícím orgánem OPŽP, případně jiným 
 	kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.

  - Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, změní-li se po uzavření této smlouvy její 
 	základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena 
 	nebo v případě zásahu vyšší moci. Podstatnou změnou okolností je i skutečnost, že 
 	poskytovatel dotace neuzavře s objednatelem Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního 
 	fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na spolufinancování díla.

  - Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve 
 	skluzu s úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti. V tomto 
 	případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro dílo.

  - Odstoupení od této smlouvy je jednoznačný právní úkon, který musí být učiněn písemně a 
 	doručen druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o 
 	důvodech odstoupení dověděla.

  - Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této 
 	smlouvy vyplývajících.

XI. Ostatní ujednání

  - Pro ocenění prací, služeb a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v položkovém rozpočtu 
 	použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS 
 	Praha, a.s.

  - Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
 	v platném znění a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. (dále také jako „ZoSPkI“), o 
 	svobodném přístupu k informacím, v platném znění, přičemž text této smlouvy se nepovažuje 
 	za obchodní tajemství ve smyslu § 9 ZoSPkI.

  - Zhotovitel je oprávněn poskytovat služby pouze prostřednictvím těch subdodavatelů, kteří jsou 
 	uvedeni v Příloze č. 3 této smlouvy a pouze v rozsahu dle této přílohy. Jakékoliv změny 
 	v Příloze č. 3 této smlouvy podléhají předchozímu souhlasu objednatele. Za subdodávku je pro 
 	tento účel považována realizace dílčích částí díla jinými subjekty zhotovitele.

XII. Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou 
 	řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

  - Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
 	smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

  - Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této 
 	smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - V ostatním, touto smlouvou a přílohami této smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový 
 	vztah sjednaný dle této smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:

- Příloha č. 1 – Vyplněný výkaz výměr;

- Příloha č. 2 – Harmonogram plnění v členění po měsících;

- Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů.

  - Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, 
 	zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázány.

  - Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky Revitalizace parku Ing. W. 
 	Hellwaga – Nymburk II. schváleného Radou města usnesením č.      , ze dne      .

Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Nymburce dne:      	V       dne:

_____________________________	_____________________________

Město Nymburk

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

Starosta města

Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 44 odst. 6 zákona prohlašuje následující:

| Dílo nebude plněno prostřednictvím subdodavatelů. |  |
| --- | --- |
| Dílo bude podílem v % a v částce ,- Kč plněno prostřednictvím těchto subdodavatelů: Číslo Identifikační údaje subdodavatele Popis části díla, které bude plnit subdodavatel, včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce v Kč bez DPH 1 Název subdodavatele, adresa subdodavatele, IČ, DIČ Textový popis, podíl v %, podíl v ,- Kč bez DPH. 2 Název subdodavatele, adresa subdodavatele, IČ, DIČ Textový popis, podíl v %, podíl v ,- Kč bez DPH. 3 Název subdodavatele, adresa subdodavatele, IČ, DIČ Textový popis, podíl v %, podíl v ,- Kč bez DPH. 4 Název subdodavatele, adresa subdodavatele, IČ, DIČ Textový popis, podíl v %, podíl v ,- Kč bez DPH. 5 Název subdodavatele, adresa subdodavatele, IČ, DIČ Textový popis, podíl v %, podíl v ,- Kč bez DPH. |  |